04/01 até 14/03

**HISTÓRIA DE USUÁRIOS**

**(Panificadora Sta Maria)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HISTÓRIA: Gerenciador de Produtos** | **PRIORIDADE: ALTA** | **ESTIMATIVA: 7 Dias.** |
| **DESCRIÇÃO:**   * **Como administrador eu gostaria de cadastrar produtos, Alterar produtos.** | | |
| **TAREFAS:**  **Tela de Cadastro; (Sem dependência) Estimativa: 1 dia;**  **Tela de Alterar; (Sem dependência) Estimativa: 1 dia;**  **Tabela no Banco ( Para Produtos ); (Sem dependência) Estimativa: 1 dia;**  **Controlador de Produtos; (Dependências: 1.2, 1.3 ) Estimativa: 3 dias;**  **Teste Unitário; Estimativa: 1 dia;** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HISTÓRIA: Gerenciador de Categoria** | **PRIORIDADE: ALTA** | **ESTIMATIVA: 7 Dias.** |
| **DESCRIÇÃO:**   * **Como administrador eu gostaria de cadastrar categorias e alterar categorias.** | | |
| **TAREFAS:**  **Tela de Cadastro****; (Sem dependência) Estimativa: 1 dia;**  **Tela de Alterar; (Sem dependência) Estimativa: 1 dia;**  **Tabela no Banco ( Para Categorias ); (Sem dependência) Estimativa: 1 dia;**  **Controlador de Categoria; (Dependências: 2.1, 2.2, 2.3) Estimativa: 4 dias;**  **Teste Unitário; Estimativa: 1 dia;** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HISTÓRIA: Gerenciador de Contato** | **PRIORIDADE: BAIXA** | **ESTIMATIVA: 8 Dias.** |
| **DESCRIÇÃO:**   * **Como usuário eu gostaria de enviar um feedback ao administrador.** | | |
| **TAREFAS:**  **Tela de Fale Conosco (Para usuário); (Sem dependência) Estimativa: 1dia;**  **Tabela no Banco ( Para Contato ); (Sem dependência) Estimativa: 1 dia;**  **Controlador de Contato; (Dependências: 2.1, 2.2, 2.3) Estimativa: 4 dias;**  **Teste Unitário; Estimativa: 1 dia;** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HISTÓRIA: Gerenciador de Administrador** | **PRIORIDADE: ALTA** | **ESTIMATIVA: 8 Dias.** |
| **DESCRIÇÃO:**   * **O Administrador faz a alteração das suas informações.** | | |
| **TAREFAS:**  **Tela de Login (Para administrador); (Sem dependência) Estimativa: 1dia;**  **Tela de Alterar; (Sem dependência) Estimativa 2 dias;**  **Tabela no Banco ( Para Administrador ); (Sem dependência) Estimativa: 1 dia;**  **Controlador de Fale Administrador; (Dependências: 2.1, 2.2, 2.3) Estimativa: 4 dias;**  **Teste Unitário; Estimativa: 1 dia;** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HISTÓRIA: Gerenciador de Avaliação** | **PRIORIDADE: MÉDIA** | **ESTIMATIVA: 8 Dias.** |
| **DESCRIÇÃO:**   * **O usuário faz uma avaliação do produto na página de produto.** | | |
| **TAREFAS:**  **Tela de Avaliação (Para usuário); (Sem dependência) Estimativa: 1dia;**  **Tabela no Banco ( Para Avaliação ); (Sem dependência) Estimativa: 1 dia;**  **Controlador de Avaliação; (Dependências: 2.1, 2.2, 2.3) Estimativa: 4 dias;**  **Teste Unitário; Estimativa: 1 dia;** | | |